截止日期 12.24或12.25（原定12.24，有同学去协商改到12.25）

12.13或12.14 完成前台和后台全部编码，前台还需要少数几个接口，宋子明完成接口4.7中自己的部分，12.13晚上或12.14我整理发送一份完整的接口5.0， 对照完善

12.15-12.19 程序部署，开始全面测试

耿金坤、叶大任负责修改系统需求分析说明书，

宋子明、刘天毅负责修改数据库设计说明书，

12.13晚上我会把所有文档打包共享

耿金坤、叶大任、王剑锋、梁明阳负责调试

耿金坤、叶大任负责前台，王剑锋、梁明阳负责后台

12.20~ 在调试顺利，文档改写顺利且没有延期的情况下，进行界面美化、输入合法性 检验等的完善工作。